GESTEK Event OS

Roadmap — pendientes, ideas y consideraciones

Versión post-fase 3 · 16 de mayo, 2026

Inventario completo de lo que falta implementar, decisiones operativas pendientes, deuda técnica, ideas de producto y nice-to-haves.

## 🚧 Features del roadmap original que faltan

### Plan Free (prometido en PlanesPage)

| Feature | Prioridad | Esfuerzo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Listas de espera automáticas | Alta | ~1.5h | Tabla no existe |
| Notificaciones in-app realtime | Alta | ~1.5h | TopBar tiene mock |
| Exportar asistentes CSV | Alta | ~30min | No empezado |
| Gamificación: puntos / badges / ranking | Media | ~3-4h | Tablas existen, sin UI |
| Recordatorios in-app | Baja | ~1h | Solo existe por email |

### Plan Pro (diferenciadores)

| Feature | Prioridad | Esfuerzo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| White-label en páginas públicas | Alta | ~30min | Se guarda branding, no se aplica |
| API REST pública + Webhooks HMAC + reintentos | Media | ~4h | No empezado |
| Auditoría de acciones del equipo | Media | ~1.5h | Solo hay tarea_log |
| Agente IA crea eventos según contexto | Baja | ~2-3h | No empezado |
| Dominio personalizado (eventos.tudominio.com) | Baja | ~3-4h | No empezado |
| Más plantillas de página pública | Baja | ~1h | Hay 3 templates |

## 🛠 Cosas operativas pendientes

| Tarea | Bloquea | Costo |
| --- | --- | --- |
| Aplicar migrations 0014–0019 en Supabase | Pagos/Analytics/Push/Recordatorios | 5 min |
| Deploy Edge Function send-reminders + Resend + pg_cron | Recordatorios email | 30 min |
| MP credentials de producción (con dominio verificado) | Cobros reales | Variable (KYC) |
| Set ALLOW_DEV_PRO_ACTIVATION=false en prod | Seguridad | 5 seg |
| Named tunnel con dominio (o ngrok pago) | Webhooks consistentes | Si comprás dominio |
| Verificar VAPID push en Firefox, iOS PWA | Push universal | 30 min |

## 🔐 Seguridad / Production hardening

| Issue | Riesgo | Fix |
| --- | --- | --- |
| Tunnel cloudflared quick | URL cambia cada restart | Named tunnel con dominio |
| MP_PLATFORM_ACCESS_TOKEN en .env plano | Filtración compromete cobros Pro | Vault / secret manager prod |
| CSP desactivado en config/security.js | XSS no mitigado | Configurar CSP en prod |
| Sin rotación de QR_JWT_SECRET | Si se filtra, falsificás tickets | Documentar rotación |
| Webhook MP sin verificación de firma | Spoof del webhook activa tickets falsos | Validar x-signature header MP |
| Sin captcha en reservas públicas | Bots de reserva | hCaptcha o Cloudflare Turnstile |
| Storage policies de Supabase no auditadas | Acceso cross-organizador a galería | Revisar policies event-media |
| avatar_url externo sin sanitizar | Phishing via URL maliciosa | Validar dominios permitidos |
| Sin límite de tickets por email | Un asistente reserva 1000 y rompe aforo | Rate limit por email + captcha |

## 🎨 UX / Visual gaps

### Pendientes claros

- Confirmación visual cuando MP marca un ticket como pagado

- Empty state en Chat cuando no hay canales

- Loading skeletons en lugar de "Cargando..." en algunas tabs

- Toast de éxito al guardar branding queda apretado

- Indicador visual de evento borrador vs publicado en EventCard

### Mobile UI (deep dive pendiente)

- PageBuilder en mobile: bloques no scrollean bien

- TareasTab Kanban en mobile (4 columnas en pantalla chica)

- AnalyticsTab chart en pantallas <400px

- Modales muy altos (BroadcastModal, ImportModal) bloquean teclado virtual

### Accesibilidad

- Faltan aria-label en muchos botones de icono

- Contraste text-3 contra surface es bajo (WCAG AA falla)

- No hay skip-to-content link

- Modales no atrapan focus

- Sin soporte para prefers-reduced-motion

## ⚡ Performance

| Issue | Impacto | Fix |
| --- | --- | --- |
| Bundle JS de 1.25MB | First load lento | Code splitting con React.lazy() por ruta |
| Imágenes sin lazy load en EventsListPage | Carga lenta con muchos eventos | loading="lazy" en <img> |
| Sin caché de queries del backend | Cada navegación rehace queries | React Query o SWR |
| GLoader anima durante 4s mínimo | Sensación de lentitud | Reducir min display time |
| Sin imagen optimization | Cover URLs cargan tamaño full | Supabase image transforms o Cloudinary |
| Sin compresión gzip/br configurada | API responses más grandes | compression middleware |

## 📋 Tech debt

- 0 tests (la suite de misael fue removida) → refactors riesgosos.

- No hay logger estructurado (solo console.log) → difícil debug en prod.

- `process.env.JWT_SECRET` heredado en package.json pero no usado → confusión.

- Migrations no son idempotentes 100% → re-correrlas puede fallar.

- `page_json` jsonb sin validación de schema → blocks corruptos pueden romper frontend.

- Bell icon mock en TopBar → mockup que parece feature real.

- `PlaceholderTab.jsx` solo usado para Pagos que ya no es placeholder → inconsistencia.

- Comentarios `Fase X` dispersos en código → ruido.

- Algunos `useEffect` sin cleanup → memory leaks potenciales.

- Duplicación de íconos SVG inline en cada componente → mejor <Icon name="..." /> central.

## 📱 PWA / Mobile

| Feature | Estado |
| --- | --- |
| manifest.json | No existe — sin él no se puede instalar como PWA |
| Icons (192/512/maskable) | Solo logo SVG, faltan PNGs estándar |
| Service Worker para offline | Solo handles push, no cachea assets |
| iOS Safari push | Requiere PWA al home screen (no documentado al user) |
| Touch gestures (swipe entre tabs) | No implementado |

## ⚖️ Compliance / Legal

| Item | Crítico para |
| --- | --- |
| Términos y condiciones | Operar comercialmente |
| Política de privacidad | Habeas Data Colombia, GDPR si tenés EU |
| Aviso de cookies | Cumplimiento europeo |
| Acuerdo de procesamiento de pagos | Cuando uses MP en prod |
| Exportar datos del usuario | Habeas Data — derecho ARCO |
| Borrar cuenta + cascada de datos | Habeas Data — derecho al olvido |
| Logs de retención configurables | GDPR / HD |

## 💰 Monetización extras

- Comisión opcional por venta (1-3% de tickets como GESTEK)

- Plan Enterprise (custom pricing, white-label completo, SLA)

- Add-ons puntuales: 1.000 emails extra, dominio gratis, etc.

- Anual con descuento (volver el toggle anual con 30% off)

- Referidos (organizador trae a otro = mes gratis)

- Marketplace de plantillas (vender páginas pre-diseñadas)

## 🧪 Testing y CI

| Tipo | Propuesta |
| --- | --- |
| Unit tests | Vitest para lib/ (qr, slug, mercadopago) |
| Integration tests | Supertest contra routes/* con Supabase test project |
| E2E | Playwright para flujos críticos (signup → crear → reservar → check-in) |
| CI | GitHub Actions: lint + tests + build en cada PR |
| Lint | ESLint + Prettier (no veo configurado) |
| Type safety | Migrar gradualmente a TypeScript (lib/ y routes/ primero) |

## 📚 Documentación faltante

- README principal con setup completo (hoy está mínimo)

- CONTRIBUTING.md si va a haber más colaboradores

- API.md con todos los endpoints (Swagger/OpenAPI ideal)

- DEPLOYMENT.md con guía Vercel + Supabase + cloudflared/dominio + MP

- TROUBLESHOOTING.md con problemas conocidos (sandbox MP CO, etc.)

- CHANGELOG.md versionado semántico

## 💡 Ideas / Nice-to-haves

### Producto

- Templates de email personalizables por organizador

- Stripe como alternativa a MP (mercados sin MP)

- Multi-idioma (i18n) — gran asset para CO + AR + MX

- Modo oscuro/claro toggle (hoy es solo dark)

- Búsqueda full-text de eventos públicos (Postgres FTS)

- Mapa interactivo de eventos cercanos en /explorar

- Insignias automáticas ("Primer evento", "100 asistentes", etc.)

- Embeds: organizador embebe widget del evento en su web

- Cancelación de eventos con notificación masiva + reembolso automático

- Reembolsos parciales via MP

- Códigos de descuento (la tabla existe, no hay UI)

- Early bird funciona en backend, UI no resalta cuando aplica

- Múltiples sesiones por evento (festival con varios días)

- Speakers compartidos entre eventos del mismo owner

### Operacional

- Health check completo (/health debería chequear DB + Supabase + MP)

- Métricas Prometheus / DataDog opcional

- Sentry alerts configuradas con thresholds

- Backup automático de la DB (Supabase tiene point-in-time, verificar)

- Modo mantenimiento togglable

### Equipo / colaboración

- Comentarios en tareas (existe en backend, no en UI completa)

- Menciones @usuario en chat que disparen notificación

- Reacciones a mensajes del chat

- Pin de mensajes importantes en canales

## 🎯 Orden recomendado para próximas sesiones

Por bang-for-buck, si tuviera que elegir el siguiente sprint iría en este orden:

| # | Tarea | Tiempo | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | White-label en páginas públicas | 30 min | Alto impacto visual diferenciador |
| 2 | Notificaciones in-app realtime | 1.5h | Los usuarios esperan eso |
| 3 | Webhook MP signature verification | 30 min | Security crítico antes de prod |
| 4 | Exportar CSV | 30 min | Cualquier organizador lo pide |
| 5 | Code splitting + lazy load | 1h | Performance perceptible |
| 6 | Términos + Privacidad + Cookies | 1h | Requisito legal para operar |
| 7 | Listas de espera | 1.5h | Feature Free pendiente |
| 8 | manifest.json + íconos PWA | 30 min | Habilita instalación móvil |
| 9 | README + DEPLOYMENT docs | 1h | Onboarding de colaboradores |
| 10 | Eliminar mocks + limpieza general | 45 min | Reduce confusión |

Total ~9 horas = una semana de sesiones de ~1.5h.